АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновский район  Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сл.Советка

04.04.2011г.                                                                                                        № 17.1

«Об  утверждении  отчета  о ходе работ

по долгосрочным целевым программам

Советинского  сельского  поселения  по

результатам за 2010год»

В соответствии с постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 02.10.2008г. № 26 «Об   утверждении    порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

-отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»;

-отчет о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013 годы»;

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советинского

сельского поселения                                                           З.Д.Даливалов

Отчет о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»

В 2010 году на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств  местного бюджета поселения  в сумме   794,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, а именно - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и снижение транспортных издержек в экономике сельского поселения.

Были поставлены основные задачи:

| - - - | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; Добиться выполнения всех показателей позволило использование всех форм и методов работы. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Советинского сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе | 2010год | всего | 4116,4 | 3272,2 | 3272,2 |  |
|  |  |  | областной бюджет ФСР | 3177,1 | 2462,3 | 2462,3 |  |
|  |  |  | местный бюджет ФСР | 569,5 | 441,3 | 441,3 |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 369,8 | 368,6 | 368,6 |  |
| 1 | мероприятия по капитальному ремонту внутри-поселковых дорог и искусственных сооружений на них |  | всего | 3746,6 | 2903,6 | 2903,6 | На капитальный ремонт дорог потребовалось меньше, чем было запланировано |
|  |  |  | областной бюджет ФСР | 3177,1 | 2462,3 | 2462,3 |  |
|  |  |  | местный бюджет ФСР | 569,5 | 441,3 | 441,3 |  |
| 2 | мероприятия по содержанию внутрипосел-ковых автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  | бюджет сельского поселения | 400,3 | 53,6 | 53,6 | На содержание потребовалось меньше, чем было запланировано |
| 3 | мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них (участки дорог подлежащие ремонту определяются на основании дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим ремонта |  | бюджет сельского поселения | 370,0 | 315,0 | 315,0 |  |

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2011 года

| Наименование мероприятий | Показатели результативности целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Средства областного бюджета | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Средства областного бюджета |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| мероприятия по капитальному ремонту внутри-поселковых дорог и искусственных сооружений на них | процент | 100 | 77,5 | -22,5 | 3746,6 | 569,5 | 3177,1 | 2903,6 | 441,3 | 2462,3 |  |
| мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | процент | 100 | 13,4 | -86,61 | 400,3 | 400,3 | - | 53,6 | 53,6 | - |  |
| мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искус-ственных сору-жений на них (участки дорог подлежащие ре-монту определяя-ются на основа-нии дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искус-ственным сору-жениям на них, требующим ремонта | процент | 100 | 85,1 | -14,9 | 370,0 | 370,0 | - | 315,0 | 315,0 | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы» за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации, 2010-2013 годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Еди-ница изме-ре-ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | процент | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,5 | 77,5 | - | - | - |
| мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | процент | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 13,4 | 13,4 | - | - | - |
| мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них (участки дорог подлежащие ремонту определяются на основании дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим ремонта | процент | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,1 | 85,1 | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013годы»

по состоянию на «01» января 2011 года

1. Сохранение исторического и культурного наследия Советинского сельского поселения.

2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

Была поставлена задача  перед учреждениями культуры  об улучшении качества предоставляемых услуг. О том, что качество предоставляемых услуг улучшилось, говорит тот факт, что за  2010 год не поступило ни одной жалобы на качество проводимых мероприятий или качество обслуживания.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполне-ния | Источники финансиро-вания | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Советинского сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе | всего | 1926,4 | 1570,0 | 1570,0 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1926,4 | 1570,0 | 1570,0 |  |
| 1. | формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; -создание условий для сохранения культурного потенциала поселения. | 2010год | всего | 1187,1 | 974,7 | 974,7 | На услуги потребовалось меньше, чем было заплани-ровано |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 1187,1 | 974,7 | 974,7 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Развитие библиотечного дела Советинского сельского поселения | 2010 | всего | 739,3 | 595,2 | 595,2 | На услуги потребовалось меньше, чем было заплани-ровано |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 739,3 | 595,2 | 595,2 |  |

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2011 года

| Наименование мероприятий | Показатели результативности целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Внебюд-жетные фонды | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Внебюд-жетные фонды |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.формирование куль-турного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; -создание условий для сохранения культурного потенциала поселения. | процент | 100 | 82,1 | -17,9 | 1187,1 | 1187,1 | - | 974,7 | 974,7 | - |  |
| 2.Развитие библиотечного дела Советинского сельского поселения | процент | 100 | 80,5 | -19,5 | 739,3 | 739,3 | - | 595,2 | 595,2 | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013 годы» за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации, 2010-2013 годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013год | всего | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013год |
| 1.формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; -создание условий для сохранения культурного потенциала поселения. | процент | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82,1 | 82,1 | - | - | - |
| Развитие библиотечного дела Синявского сельского поселения | процент | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80,5 | 80,5 | - | - | - |