АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновский район  Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сл.Советка

27.01.2012г.                                                                                                     № 4

«Об  утверждении  отчета  о ходе работ

по долгосрочным целевым программам

Советинского  сельского  поселения  по

результатам за 2011год»

В соответствии с пунктом 5.11 постановления Администрации Советинского сельского поселения от 15.09.2009г. № 53 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации Советинского сельского поселения от 02.10.2008г. № 26 «Об   утверждении    порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

-отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы» (приложение №1);

-отчет о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013 годы» (приложение №2);

-отчет о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Организация спортивно-массовых мероприятий в Советинском сельском поселении на 2011-2013 годы» (приложение №3);

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советинского

сельского поселения                                                           З.Д.Даливалов

Приложение № 1

к постановлению Администрации Советинского

сельского поселения  от 27.01.2012г. № 4

Отчет

о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»

В 2011 году на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств  местного бюджета поселения  в сумме   3709,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, а именно - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и снижение транспортных издержек в экономике сельского поселения.

Были поставлены основные задачи:

| - - - - | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; добиться выполнения всех показателей позволило использование всех форм и методов работы. |
| --- | --- |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»  по результатам за 2011 год приведены в приложениях № 1 и    № 2 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»» за отчетный 2011 финансовый год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение 1

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Развитие сети внутрипоселковых

дорог Советинского сельского поселения на

2010-2013 годы»

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнова-ний на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Советинского сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе | 2011 год | всего | 3709,0 | 3590,1 | 3590,1 |  |
|  |  |  | областной бюджет ФСР | 2726,4 | 2726,4 | 2726,4 |  |
|  |  |  | местный бюджет ФСР | 403,8 | 403,8 | 403,8 |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 578,8 | 459,9 | 459,9 |  |
| 1 | мероприятия по капитальному ремонту внутри-поселковых дорог и искусственных сооружений на них |  | всего | 3130,2 | 3130,2 | 3130,2 | Израсходовано на капитальный ремонт дорог в пределах плано-вых показателей |
|  |  |  | областной бюджет ФСР | 2726,4 | 2726,4 | 2726,4 |  |
|  |  |  | местный бюджет ФСР | 403,8 | 403,8 | 403,8 |  |
| 2 | мероприятия по содержанию внутри-поселковых автомо-бильных дорог и инженерных сооружений на них |  | бюджет сельского поселения | 65,8 | 62,7 | 62,7 | На содержание потребовалось меньше, чем было запланировано |
| 3 | мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искусствен-ных сооружений на них (участки дорог подлежащие ремон-ту определяются на основании дефект-ных ведомостей по автомобильным дорогам и искус-ственным сооруже-ниям на них, требующим ремонта |  | бюджет сельского поселения | 329,0 | 213,2 | 213,2 | На проведение текущего ремонта потребовалось меньше, чем было запланировано |
| 4 | мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт ремонт внутрипоселковых дороги в х.Любовка |  | бюджет сельского поселения | 184,0 | 184,0 | 184,0 |  |

Приложение 2

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Развитие сети внутрипоселковых

дорог Советинского сельского поселения на

2010-2013 годы»

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| Наименование мероприятий | Показатели результативности целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | всего | бюд-жет сель-ского посе-ления | Средства областного бюджета | всего | бюд-жет сель-ского посе-ления | Средства областного бюджета |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| мероприятия по капитальному ремонту внутри-поселковых дорог и искусственных сооружений на них | процент | 100 | 100 | 0 | 3130,2 | 403,8 | 2726,4 | 3130,2 | 403,8 | 2726,4 |  |
| мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | процент | 100 | 95,3 | -3,1 | 65,8 | 65,8 | - | 62,7 | 62,7 | - |  |
| мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искус-ственных сору-жений на них (участки дорог подлежащие ре-монту определяя-ются на основа-нии дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искус-ственным сору-жениям на них, требующим ремонта | процент | 100 | 64,8 | -115,8 | 329,0 | 329,0 | - | 213,2 | 213,2 | - |  |
| мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт ремонт внутрипоселковых дороги в х.Любовка | процент | 100 | 100 | 0 | 184,0 | 184,0 | - | 184,0 | 184,0 | - |  |

Приложение 3

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Развитие сети внутрипоселковых

дорог Советинского сельского поселения на

2010-2013 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог Советинского сельского поселения на 2010-2013 годы» за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации, 2010-2013 годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Еди-ница изме-ре-ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | процент | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 177,5 | 77,5 | 100,0 | - | - |
| мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | процент | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,7 | 13,4 | 95,3 | - | - |
| мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них (участки дорог подлежащие ремонту определяются на основании дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим ремонта | процент | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 149,9 | 85,1 | 64,8 | - | - |
| мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт ремонт внутрипоселковых дороги в х.Любовка | процент | 300,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | - |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Советинского

сельского поселения  от 27.01.2012г. № 4

Отчет

о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013 годы»

В 2011 году на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств  местного бюджета поселения  в сумме   2427,1 тыс. рублей.

Бюджетные средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, а именно - создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям.

Были поставлены основные задачи:

1. Сохранение исторического и культурного наследия Советинского сельского поселения.

2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

Была поставлена задача  перед учреждениями культуры  об улучшении качества предоставляемых услуг. О том, что качество предоставляемых услуг улучшилось, говорит тот факт, что за  2011 год не поступило ни одной жалобы на качество проводимых мероприятий или качество обслуживания.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013годы» по результатам за 2011 год приведены в приложениях № 1 и    № 2 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013годы» за отчетный 2011 финансовый год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение 1

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Развитие культуры и искусства

в Советинском сельском поселении на

2010-2013 годы»

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполне-ния | Источники финансиро-вания | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Советинского сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе | всего | 2427,1 | 1721,0 | 1721,0 |  |
|  |  | областной бюджет ФСР | 23,0 | 19,3 | 19,3 |  |
|  |  | местный бюджет ФСР | 3,5 | 2,9 | 2,9 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2400,6 | 1698,8 | 1698,8 |  |
| 1. | формирование куль-турного единого пространства, созда-ние условий для выравнивания дос-тупа населения к культурным ценнос-тям, информацион-ным ресурсам и пользованию услуга-ми учреждений куль-туры; -создание условий для сохранения культурного потен-циала поселения. | 2011год | всего | 1659,5 | 1013,5 | 1013,5 | На услуги потре-бовалось меньше, чем было запла-нировано |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 1659,5 | 1013,5 | 1013,5 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Развитие библиотечного дела Советинского сельского поселения | 2011год | всего | 767,6 | 707,5 | 707,5 | На услуги потре-бовалось меньше, чем было запла-нировано |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 767,6 | 707,5 | 707,5 |  |

Приложение 2

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Развитие культуры и искусства

в Советинском сельском поселении на

2010-2013 годы»

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| Наименование мероприятий | Показатели результативности целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Внебюд-жетные фонды | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Внебюд-жетные фонды |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.формирование культурного единого пространства, созда-ние условий для выравнивания досту-па населения к культурным ценнос-тям, информацион-ным ресурсам и пользованию услуга-ми учреждений культуры; -создание условий для сохранения куль-турного потенциала поселения. | процент | 100 | 61,1 | -646,0 | 1659,5 | 1659,5 | - | 1013,5 | 1013,5 | - |  |
| 2.Развитие библиотечного дела Советинского сельского поселения | процент | 100 | 92,2 | -60,1 | 767,6 | 767,6 | - | 707,5 | 707,5 | - |  |

Приложение 3

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Развитие культуры и искусства

в Советинском сельском поселении на

2010-2013 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Советинском сельском поселении на 2010-2013 годы» за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации, 2010-2013 годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013год |
| 1.формирование культурного единого пространства, созда-ние условий для выравнивания доступа населения к культур-ным ценностям, информационным ресурсам и пользова-нию услугами учреж-дений культуры; -создание условий для сохранения культур-ного потенциала поселения. | процент | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 143,2 | 82,1 | 61,1 | - | - |
| Развитие библиотечного дела Советинского сельского поселения | процент | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 172,7 | 80,5 | 92,2 | - | - |

Приложение № 3

к постановлению Администрации Советинского

сельского поселения  от 27.01.2012г. № 4

Отчет о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Организация спортивно-массовых мероприятий в Советинском сельском поселении на 2011-2013 годы»

В 2011 году на реализацию долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств  местного бюджета поселения  в сумме   14,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, а именно – создание условий для проведения спортивно-массовых мероприятий в Советинском сельском поселении.

Были поставлены основные задачи:

- повышение интереса жителей сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий для физического развития детей и подростков сельского поселения.

Приложение 1

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе  «Организация  спортивно-массовых

мероприятий в Советинском сельском поселении

на 2011-2013 годы»

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой «Организация спортивно-массовых мероприятий в Советинском сельском поселении на 2011-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Советинского сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе | 2011 год | всего | 14,9 | 11,4 | 11,4 |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 14,9 | 11,4 | 11,4 |  |
| 1 | Организация спортивно-массовых мероприятий Организация спортивно-массовых мероприятий |  | всего | 14,9 | 11,4 | 11,4 | На содержание потребовалось меньше, чем было запланировано |
|  |  |  | областной бюджет ФСР | - | - | - |  |
|  |  |  | местный бюджет ФСР | 14,9 | 11,4 | 11,4 |  |
| 2 | Численность спортсменов, направленных для участия в выездных соревнованиях (чел) |  | бюджет сельского поселения | 125,0 | 88,0 | 88,0 |  |

Приложение 2

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе  «Организация  спортивно-массовых

мероприятий в Советинском сельском поселении

на 2011-2013 годы»

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация спортивно-массовых мероприятий в Советинском сельском поселении на 2011-2013 годы» по состоянию на «01» января 2012 года

| Наименование мероприятий | Показатели результативности целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Средства областного бюджета | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Средства областного бюджета |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Организация спортивно-массовых мероприятий | процент | 100 | 76,5 | -3,5 | 14,9 | 14,9 | - | 11,4 | 11,4 | - |  |
| Численность спортсменов, направленных для участия в выезд-ных соревнован. | процент | 100 | 70,4 | -37 | 125 | 125 | - | 88 | 88 | - |  |

Приложение 3

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе  «Организация  спортивно-массовых

мероприятий в Советинском сельском поселении

на 2011-2013 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Организация спортивно-массовых мероприятий в Советинском сельском поселении на 2011-2014 годы» за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации, 2011-2013 годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Еди-ница изме-ре-ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| Организация спортивно-массовых мероприятий | процент | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 76,5 | 76,5 | - | - | - |
| Численность спортсменов, направленных для участия в выездных соревнованиях | процент | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 70,4 | 70,4 | - | - | - |