АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновский район Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сл. Советка

« 05 »  октября 2011г.				                                                  № 104

«Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Советинском сельском поселении на 2012-2014годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  соответствии с постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 02.10.2008г. № 26 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» и распоряжением главы Советинского сельского поселения от 23.09.2011г. № 107 «О разработке долгосрочных целевых  программ   Советинского    сельского поселения на 2012-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Советинском сельском поселении на 2012-2014годы» согласно приложению.

2. Отделу экономики и финансов администрации Советинского сельского поселения (Бульба Г.Д.) обеспечить финансирование Программы.

Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой Программы Советинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Советинском сельском поселении на 2012-2014 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета поселения.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

4.  Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Советинского

сельского поселения                                                              З.Д. Даливалов.

Приложение к постановлению Администрации Советинского сельского поселения от 05.10.2011г. № 104

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Советинском сельском поселении на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Советинском сельском поселении на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Постановление Администрации Советинского сельского поселения от 02.10.2008г. № 26 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»; -Распоряжение главы Советинского сельского поселения от 23.09.2011г. №107 «О разработке долгосрочных целевых программ Советинского сельского поселения на 2012-2014 годы» |
| Заказчики Программы | Администрация Советинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Советинского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Обеспечение поддержки социально-экономического развития Советинского сельского поселения; повышение эффективности системы муниципального управления, содействие проведению административной реформы; расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям Советинского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Советинского сельского поселения; создание и развитие «электронного правительства» в Советинском сельском поселении для повышения эффективности функционирования систем муниципального управления; повышение эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность Советинского сельского поселения за счет концентрации финансовых средств и централизации их использования; развитие у населения навыков использования информационных и телекоммуникационных технологий и подготовка служащих Администрации сельского поселения к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; обеспечение защиты и безопасности данных, прав граждан на защиту персональных данных и реализацию их законных интересов при информационном взаимодействии с органами местного самоуправления Советинского сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт программы. Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. ### Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы. ### Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение. ### Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации. ### Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы |
| Исполнители Программы | Администрация Советинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы –937,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 – 303,0 тыс. рублей; 2013 – 322,2 тыс. рублей; 2014 – 312,5 тыс. рублей. источник финансирования: бюджет Советинского сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация Программы будет способствовать: формированию и реализации последовательной политики, направленной на развитие и эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий в Советинском сельском поселении; повышению качества муниципального управления; повышению темпов и обеспечению реализации стратегии социально-экономического развития Советинского сельского поселения; повышению уровня информированности населения о деятельности Советинского сельского поселения; созданию предпосылок для перехода к информационному обществу в Советинском сельском поселении; повышению инвестиционной привлекательности Советинского сельского поселения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Советинского сельского поселения |

### Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы государственной и муниципальной власти все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного и муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Так, по уровню распространения персональных компьютеров среди населения и доступности сети Интернет Советинское сельское поселение сокращает отставание от других поселений. Повышается уровень компьютерной грамотности. Информационные и телекоммуникационные технологии все шире используются в повседневной жизни Администрации сельского поселения.

Обеспечен на территории Советинского сельского поселения минимальный доступ населения к сетям телефонной связи и составил 299 адресов, в том числе по х. Приют 50 адресов. В 2011 году пользователями сети Интернет в Советинском сельском поселении являются 87 чел., что на 15,0 процентов выше аналогичного показателя предыдущего года. Количество домохозяйств, имеющих домашний компьютер, составляет 7,5 процентов от общего количества населения. Несмотря на отсутствие доступа к мобильной связи на территории  отдельных  населенных пунктов растет количество пользователей мобильной связи. На 2012 год запланирована установка башенной опоры сотовой связи Компании «Теле –2».      В рамках национального проекта «Образование» к сети Интернет подключены  2 школы сельского поселения. Функционирует 1 пункт коллективного доступа к глобальной сети, созданный на базе Управления Федеральной почтовой связи Ростовской области.

По состоянию на 01.09.2011года состояние и развитие информационных технологий в Советинском сельском поселении характеризуется следующими показателями:

1. На цели информатизации и обеспечения работы аппарата администрации из бюджета поселения в 2011 году было направлено 244,1 тыс. руб.

2. Доля компьютеров Администрации поселения, подключённых:

- к сети Интернет, составляет 50%;

- к сети единой системы электронного документооборота и делопроизводства  (СЭД) – 12,5%;

- к системе электронных закупок «РЕФЕРИ» - 12,5%;

- доля компьютеров на которых установлена электронная почта, подключённых посредством модемной связи, составляет 12,5%.

3. В целях создания условий использования информационных технологий при осуществлении своих полномочий Администрация сельского поселения обеспечена доступом:

- к информационному сопровождению справочно-правовых систем «Консультант плюс»;

- к  программному комплексу АИСБП и программному обеспечению «Парус»;

- к Системе «Контур-Экстерн» и «КриптоПро» для абонентского обслуживания.

4. Для информирования населения, кроме официального опубликования нормативно-правовых актов через средства массовой информации, создан официальный Интернет-сайт Администрации Советинского сельского поселения (www.sovetinskoesp.ru), на котором регулярно публикуется информация о деятельности Администрации сельского поселения.

Планируется организация единой системы сбора, обработки и хранения информационных ресурсов для похозяйственных книг и корпоративной сети телекоммуникационной связи (КСТС).

Формирование «электронного правительства» в Советинском сельском поселении стало возможным благодаря распространению информационных и телекоммуникационных технологий в социально-экономической сфере и органах местного самоуправления.

В Советинском сельском поселении созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы аппарата Администрации поселения на основе широкого использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Решен ряд задач, связанных с формированием в сельском поселении базовой информационно-технологической инфраструктуры. Потребности сельского поселения в вычислительной технике удовлетворены на 80 процентов.

В связи с тем, что Ростовская область интегрирована в «Корпоративную сеть телекоммуникационной связи областных органов государственной власти и административных центров муниципальных образований области» (далее – КСТС), связавших в единое информационное пространство администрации муниципальных образований и органы исполнительной власти области, что  позволяет осуществлять оперативный электронный обмен, Администрация Советинского сельского поселения намерена осуществить внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и КСТС.

Использование программно-целевого метода и принятие отдельной программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.

### Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Стратегией социально-экономического развития Советинского сельского поселения определена ключевая задача для развития сельского поселения – повышение уровня и качества жизни населения за счет обеспечения устойчивого экономического развития. Успешному и своевременному решению этой задачи в значительной степени будет способствовать повышение уровня и качества использования ИКТ. Комплексное применение информационных систем позволит обеспечить поддержку информационной среды, необходимой для развития бизнеса и социальной сферы, организовать распространение информации о муниципальных и государственных услугах, повысить доступность и качество социальных услуг, обеспечить распространение информации о деятельности органов местного самоуправления.

Основными целями Программы являются:

обеспечение поддержки социально-экономического развития Советинского сельского поселения;

повышение эффективности системы муниципального управления, содействие проведению административной реформы;

расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления государственных услуг гражданам и организациям в Советинском сельском поселении.

информирование населения  через  средства массовой информации о вступлении в действие нормативно-правовых актов, принятых в Советинском сельском поселении.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития Советинского сельского поселения (культура, социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт и т.д.);

создание и развитие «электронного правительства» в Советинском сельском поселении для повышения эффективности функционирования систем муниципального управления;

повышение эффективности управления внедрением ИКТ в деятельность органов местного самоуправления за счет концентрации финансовых средств и централизации их использования;

развитие у населения навыков использования ИКТ и подготовка работников бюджетной сферы и муниципальных служащих к использованию ИКТ в профессиональной деятельности;

обеспечение защиты и безопасности данных, используемых для целей муниципального управления, прав граждан на защиту персональных данных и реализацию их законных интересов при информационном взаимодействии с органами государственной власти Ростовской области и  Неклиновского района.

### Раздел 3. Система программных мероприятий,

### в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий 
 разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

Программа должна реализовываться по основным направлениям, описанным в соответствующих пунктах настоящего раздела.

3.1. Общесистемные мероприятия

Общесистемные мероприятия Программы направлены на создание благоприятных условий для динамичного развития ИКТ в Советинском сельском поселении. Мероприятия реализуются по следующим направлениям:

формирование общих инфраструктурных элементов «электронного правительства» в Советинском сельском поселении;

развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».

3.2. Подготовка специалистов в сфере ИКТ,
популяризация информационных технологий

Успешная реализация Программы и эффективное применение новых информационных технологий напрямую зависит от уровня знаний и навыков пользователей и работников, обеспечивающих внедрение, сопровождение и развитие информационных систем. Так, данный комплекс мероприятий направлен на подготовку муниципальных служащих к использованию ИКТ в профессиональной деятельности, переподготовку кадров, в том числе руководителей органов местного самоуправления в области управления и развития, с использованием ИКТ.

3.3. Обеспечение информационной безопасности

Реализация мероприятий данного комплекса направлена на обеспечение необходимого уровня информационной безопасности и предусматривает разработку концепции информационной безопасности, в рамках которой должны быть выполнены анализ и оценка угроз и рисков, связанных с эксплуатацией информационных ресурсов органов муниципальной власти, а также разработана и исполнена система мер защиты информации (организационных, технических, инженерных, юридических и прочих).

3.4. Управление реализацией Программы

Управление реализацией Программы включает в себя меры, направленные на формирование системы контроля за реализацией Программы с использованием ИКТ и анализ уровня развития и использования ИКТ. Это обеспечит более эффективное управление реализацией как Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий.

Перечень мероприятий Программы содержится в приложении № 1 к настоящей Программе.

Общий объем финансирования Программы – 937,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 – 303,0 тыс. рублей;

2013 – 322,2 тыс. рублей;

2014 – 312,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

бюджет Советинского сельского поселения – 937,7 тыс. рублей.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения достижения целей реализации Программы не предусматриваются.

### Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль

### за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Советинского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и перечнем мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется комиссией Администрации Советинского сельского поселения.

### Раздел 6. Оценка эффективности 
социально-экономических последствий от реализации Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее бюджетных средств обеспечивается за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

Оценка эффективности реализации мер по развитию и использованию ИКТ в Советинском сельском поселении осуществляется на основе следующих индикаторов:

1. Место Советинского сельского поселения по результатам мониторинга состояния развития информационных технологий в Неклиновском районе.

2. Место Советинского сельского поселения по итогам подготовки Неклиновским районом докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Программа окажет существенное влияние на рост количественных и качественных показателей поселения вследствие внедрения ИКТ в ключевые сферы социально-экономического развития Советинского сельского поселения.

Программа подготовлена в соответствии с требованиями  государственной и региональной политики, направленной на развитие и эффективное использование ИКТ в органах местного самоуправления.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2013 году:

- провести полное оснащение необходимой компьютерной техникой Советинское сельское поселение;

- обеспечить предоставление основных муниципальных и государственных услуг в электронном виде;

- увеличить число пользователей в областной, районной и поселенческой системах электронного документооборота и делопроизводства «Дело»; оптимизировать и автоматизировать работу с обращениями граждан в органах местного самоуправления Советинского сельского поселения;

- повысить эффективность методов обучения, методом использования средств дистанционного доступа.

- обеспечить информирование населения сельского поселения через Интернет – сайт  и  средства массовой информации о деятельности Советинского сельского поселения.

Приложение 1 к долгосрочной целевой Программе «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Советинском сельском поселении на 2012 – 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой Программы «Развитие и использование информационных
и телекоммуникационных технологий в Советинском сельском поселении на 2012 – 2014 годы»

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Срок исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
| 1. |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Разработка регламента «электронного правительства», в сфере использования информационных и телекоммуникационных технологий | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  | 2012-2013 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Создание системы предоставления услуг населению в электронном виде | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  | 2012-2014 |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Изучение необходимости приобретения программного обеспечения и оснащение рабочих мест системой КСТС и электронного документооборота и делопроизводства «Дело» в Советинском сельском поселении | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2012-2013 |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Подготовка информационной инфраструктуры Советинского сельского поселения к формированию «электронного правительства» | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2012-2014 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Формирование и обеспечение доступности населения современных информационно-телекоммуникационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в Интернет | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  | 2012-2014 |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Обеспечение информационного обслуживания официального Интернет-сайта Советинского сельского поселения | 20,0 |  | 21,3 |  | 22,5 |  | 63,8 |  | – |  |  | 2012-2014 |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Обеспечение официального опубликования нормативно-правовых актов через средства массовой информации | 90,0 |  | 95,7 |  | 101,2 |  | 286,9 |  | местный бюджет |  |  | 2012-2014 |  |  |  |
|  |  |  | Расходы на консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения справочно-правовых систем «Консультант плюс»; | 87,0 |  | 92,5 |  | 97,8 |  | 277,3 |  | местный бюджет |  |  | 2012-2014 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  | 197,0 |  | 209,5 |  | 221,5 |  | 628,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка специалистов в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, популяризация информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность сельского поселения |  |  | 15,0 | 15,9 |  | 16,8 |  | 47,7 |  |  | местный бюджет |  | 2012-2014 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 15,0 | 15,9 |  | 16,8 |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обслуживание средств вычислительной техники и программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение средств компьютерной техники Администрации Советинского сельского поселения |  |  | 25,0 |  | 26,6 | 0 |  |  |  | 51,6 |  | местный бюджет |  |  | 2012-2014 |  |  |
| 5.2. | Закупка оборудования и программного обеспечения |  |  | 30,0 |  | 31,9 | 33,7 |  |  |  | 95,6 |  | местный бюджет |  |  | 2012-2014 |  |  |
| 5.3 | Услуги доступа к сети интернет (оплата каналов связи) |  |  | 36,0 |  | 38,3 | 40,5 |  |  |  | 114,8 |  | местный бюджет |  |  | 2012-2014 |  |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | 91,0 |  | 96,8 | 74,2 |  |  |  | 262,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка положения о защите информации в Советинском сельском поселении |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 2012-2014 |  |
|  | Итого по разделу 6 |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 303,0 |  | 322,2 | 312,5 |  |  |  | 937,7 |  |  |  |  |  |  |  |